- 新校区绿化养护项目(二次）

竞争性磋商文件

项目编号：TSGZCG2019010

南通师范高等专科学校国有资产管理处

二○一九年六月二十日

地址: 南通市经济技术开发区育贤路2号   邮政编码：226010

http://www.ntnc.edu.cn/Category_1617/Index.aspx

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  竞争性磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同主要条款

第六部分  合同授予

第七部分  质疑提出和处理

第八部分  响应文件组成及格式

第一部分  竞争性磋商公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，本着客观、公正、审慎的原则，南通师范高等专科学校对以下项目组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格要求并有服务能力的供应商踊跃参加。现公告如下：

- 一、项目名称：新校区绿化养护项目（二次）

- 二、项目编号：TSGZCG2019010

- 三、项目预算：人民币55万元/年

- 四、项目内容及要求

- 1.地理位置：南通市经济技术开发区育贤路2号。

- 2.绿化养护规模：85000平方米（另外15000平方米建设用地绿化预计养护至2019年12月（以实际开工为准））。

- 3.绿化养护内容：

- 绿化养护管理的范围为新校区所有绿化区域、行道树、盆景及水面管理等（含西大门两侧二期建设用地开建前的草坪修剪，建设后不在该范围内）。绿化面积约为8.5万平方米（其中灌木约500棵、乔木约2500棵、花卉约3000平方米、草坪约4.5万平方米、色带约1.5万平方米、水生植物约1500平方米（以上数量及面积均为约数，供应商须实地查看）），草花约2万株、会议室、校史馆等绿植摆放约14间。该面积和数量仅作为报价的参考数据，具体绿化面积、苗木品种、数量、规格等以投标人自行到现场实地勘测丈量为准,如不实地考察，所造成后果由投标人自负。项目范围内所有植物如树木、草坪、花卉等，按目标管理要求进行松土、施肥、修剪、保洁、切边、树池整理、中耕除草、扶正加固、抗旱排涝、绿化补植、草坪复播、病虫害防治、草花栽植布置、防寒、应急抢险等一系列的养护工作。新校区内养护前原有树木（含乔木、灌木等）已死亡，投标人按死亡树种、大小及树形补齐（以现场实际为准）；养护期内确保树木、草坪等绿植的成活率在100%，如有死亡，投标人按死亡树木（树种、大小、树形）、草坪等绿植补齐。

具体内容、要求及清单详见磋商文件。

- 4.绿化养护方式：包工包料，含肥料、药物、苗木、种子、绿化养护工具、材料、设备、设施（如喷水、修剪、锄草、治虫等必要机械设施）和人员工资、社会保险及福利等一切费用。

- 5.绿化养护等级：一级。

6.绿化养护验收：实行每月考核、验收与结算，结算金额为年养护费用的1/12。

- 7.合同执行期限：项目一采三年，合同一年一签，履约良好，考核合格，续签合同。

- 五、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.投标人须具备持含有园林绿化经营范围的有效企业法人营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.投标人拟派驻点养护主管须具备园林绿化养护相关专业技能，男性，55周岁以下，从事绿化养护工作5年以上，目前为投标企业正式人员，以企业聘用合同和社保部门出具的“近3个月社保缴费记录”（必须提供原件并标明缴费时间）为准。

园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。拟派养护主管的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）。

4.本项目不接受联合体投标。

六、磋商评分规定：

本项目采用综合评分法，综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。总分值为100分，其中商务技术分：85分；价格分：15分。具体评审标准以磋商文件为准，驻点养护主管需参加现场考核评分。

七、磋商保证金：

1.投标人参加本次采购请交纳磋商保证金（银行汇票或汇款方式，不接受现金与个人汇款）：壹万元（¥10000元）

汇入单位：南通市财政局

账号：1111820109000058268

开户行：工行青年路支行

特别提醒：报名时缴纳磋商保证金。汇款单位须与报名单位名称一致，否则将作为废标处理，退款时汇至原账户。银行汇票或汇款方式请备注：通师高专绿化养护（二次）。投标人尽可能使用银行汇票，使用汇款方式退款周期较长。

2.未按规定时间、数额、形式提交磋商保证金的，不具备磋商资格。

3.成交人的磋商保证金转为履约保证金。

成交供应商的磋商保证金转为履约保证金（若不足成交金额5%的补足至成交金额的5%），在验收及质保期满后无息退还。

4.未成交的磋商保证金在磋商结束后予以无息退还。

八、有关时间、地点和联系人信息：

1.现场勘察时间：集中勘察时间2019年6月26日上午9:30-11:00，需求部门联系人：杨老师，联系电话：（0513）55092018，同时签署现场查看确认函。未在规定时间查看现场的，不得参与本次磋商活动。现场查看时，请自行携带必要的计算记录工具，有关数据最终按现场实际为准。

2.磋商报名时间：2019年7月1日上午12:30至14:00。磋商报名携带营业执照、养护主管相关证明材料，要求详见第五点供应商资格要求。

磋商文件接收截止时间：2019年7月1日14：00（以会议现场签到为准）；磋商开始时间：2019年7月1日14：00。

报名与磋商地点：南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校新校区图文中心十二层会议室；联系人：姜老师、王老师，联系电话：（0513）55092020。

九、信息发布：

南通市公共资源交易网、南通市教育局官网、南通师范高等专科学校官网

十、特别提醒：

请供应商连续关注网站可能发布的补充和答疑文件等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

第二部分 竞争性磋商须知

- 一、本竞争性磋商文件解释

1.供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在竞争性磋商文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。

3.采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以电子形式在网站发布，供应商应密切关注网站，自行下载查看。

4.供应商由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人可视情组织答疑会。

- 二、本项目涉及到的现场勘察

- 1.根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 5.现场勘察联系人：杨老师，电话：（0513）55092018。

- 三、响应文件的编写及装订

响应文件的组成具体详见第八部分，参加响应供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数、签署及密封

1.供应商应准备叁份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

2.响应文件分三册装订、密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务技术文件”，第三册为“养护报价文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别单独密封，并在封袋上分别标明“资格审查文件”、“商务技术文件”、“养护报价文件”字样。

3.供应商可将响应文件正本、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.响应文件正本（须用不能擦去的墨水书写或打印）须按竞争性磋商文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

5.“资格审查文件”、“商务技术标文件”、“养护报价文件”文件密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

- 五、磋商报价要求

1.磋商报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容并达到相应养护标准所必须的附属工程、临时工程、劳务、机械、材料（包括水、肥、药）、管理费用、不可预见费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。磋商报价时列出报价明细和最终报价，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，一个标的只允许一个报价，只报其中部分内容的或出现选择性报价，将被视为无效报价。

3.供应商必须在响应文件中提供完整、详细、合理、真实的方案、计划、人员安排和进度表。供应商响应的服务必须达到磋商文件中提出的全部要求。

4.响应时对全部采购单元报价(本次采购为一个采购单元)，所响应采购单元内所要采购的全部内容应全部进行报价，只响应其中部分内容者，其报价将被拒绝。

5.本项目报价均须以人民币为币种，磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额一致，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法-第87号》第59条的规定。

6.供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7.除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

8.最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

- 六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前将响应文件送达至指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 七、保证金退还

在采购活动结束后及时退还未成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。成交的供应商（以下称为成交供应商）的保证金转为履约保证金，不足部分须补齐。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不按规定缴纳履约保证金或不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，但须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商磋商小组同意可以退还其缴纳的保证金。

- 八、履约保证金

1.成交供应商的磋商保证金转为履约保证金（若不足成交金额5%的补足至成交金额的5%）

2.成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴纳证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.履约保证金待本项目服务期限结束后无息退还。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 九、磋商响应文件及磋商费用

1.磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

2.无论磋商过程和结果如何，参加竞争性磋商磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 十、未尽事宜

- 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求

一、项目要求

绿化养护管理的范围为新校区所有绿化区域、行道树、盆景及水面管理等（含西大门两侧二期建设用地开建前的草坪修剪，建设后不在该范围内）。绿化面积约为8.5万平方米（其中灌木约500棵、乔木约2500棵、花卉约3000平方米、草坪约4.5万平方米、色带约1.5万平方米、水生植物约1500平方米（以上数量及面积均为约数，供应商须实地查看）），草花约2万株、会议室、校史馆等绿植摆放约14间。该面积和数量仅作为报价的参考数据，具体绿化面积、苗木品种、数量、规格等以投标人自行到现场实地勘测丈量为准,如不实地考察，所造成后果由投标人自负。项目范围内所有植物如树木、草坪、花卉等，按目标管理要求进行松土、施肥、修剪、保洁、切边、树池整理、中耕除草、扶正加固、抗旱排涝、绿化补植、草坪复播、病虫害防治、草花栽植布置、防寒、应急抢险等一系列的养护工作。新校区内养护前原有树木（含乔木、灌木等）已死亡，投标人按死亡树种、大小及树形补齐（以现场实际为准）；养护期内确保树木、草坪等绿植的成活率在100%，如有死亡，投标人按死亡树木（树种、大小、树形）、草坪等绿植补齐。

1.绿化养护工程量清单

| 编号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌木养护 | 约500棵 | 以交接为准 |
| 2 | 乔木养护 | 约2500棵 | 以交接为准 |
| 3 | 花卉养护（补植） | 约3000平方米 | 面积自行勘测核对 |
| 4 | 草坪养护 | 约4.5万平方米 | 面积自行勘测核对 包含播种黑麦草籽 |
| 5 | 色带养护 | 约1.5万平方米 | 面积自行勘测核对 |
| 6 | 水生植物养护 | 约1500平方米 | 面积自行勘测核对 |
| 7 | 会议室、校史馆等绿植摆放 | 约14间 | 摆放数量根据甲方要求 |
| 8 | 重要节假日盆景布置 | 3000盆 | 摆放地点根据甲方要求 |
| 9 | 种植草花 | 约500平方米 | 南门河边（格桑花或其他，根据甲方要求） |
| 10 | 添置花箱 | 80平米（每只约1-2平米，根据甲方要求）（木质） | 图文楼前水系两侧等地 |
| 11 | 种植草花 | 约800平方米 | 各组团花池、花箱 |
| 绿化总面积约8.5万平方米，另外二期建设前草坪修剪1.5万平方米。 |  |  |  |

2.绿化养护的标准要求：

| 项目 | 养护标准（一级） |  |
| --- | --- | --- |
| 植物 配置 | 配置合理。乔、灌、花、草搭配适当，能突出特色；绿化充分，无裸露土地。 |  |
| 乔 木 | 生长旺盛，枝叶健壮，无枯死；保持植物生长特性的树形；整型修剪效果要与周围环境协调； 通风良好、主侧枝分布均匀（树冠生长受阻情况除外）；病虫危害率不超过0%，单株受害率不超过0%； 无违背生长特性以外的枯枝、黄叶片； 非观果类乔木不挂果；当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝； 受外力影响歪倒乔木在外力结束2天内扶正； 人车通行处及重要部位树头留兜，兜内土壤疏松；人车通行处乔木枝条不阻碍人车通行，下缘线高于1.8m。 |  |
| 绿篱 灌木 | 造型植物 及灌木 | 生长旺盛，枝叶健壮，无死树； 病虫危害率不超过0%，单株受害率不超过0%； 无枯枝枯叶，无黄土向天，超长20CM即修剪；预 留观花的灌木，保证开花繁茂，枝条不过于杂乱； 越冬重剪不妨碍观瞻，保留部分主侧枝。 |
|  | 绿篱地被 花丛 | 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次； 绿篱、花丛边幅修剪整齐成倒梯形，生长达原修剪高度10CM时须修剪； 目视无枯枝枯叶，无黄土向天，无杂草, 突出长枝不超过20CM； 纯花坛无残花，无杂草；超长20CM即修剪；尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草； 重要部位草边切除整齐，杂草不入花丛； 生长旺盛，重要部位苗木露脚及时更换；过密花丛及时分栽。 |
|  | 垂直绿化 | 攀缘植物适时开花；生长期覆盖率达100%以上。 |
| 草坪 | 生长旺盛，叶色浓绿，总体平整； 覆盖率达100%以上，杂草率低于0%，纯度达100%以上； 外力破坏后三天内修复； 总体高度在10CM以下，重要部位草边切除整齐。 |  |
| 现场 管理 | 无缺水，无黄土裸露； 绿化带无垃圾、无碎砖石块、无枯枝枯叶； 重要部位叶片无明显灰尘； 架空层绿化带种植的植物满足生长的需求； 树冠、阴凉处无黄土裸露，种植的植物满足生长需求； 绿化垃圾不隔夜存放工作现场。 |  |

3.绿化养护人员要求

A.人员配置

a.常驻人员至少6人，其中指派1位经验丰富的养护主管，男性，55周岁以下，具有园林、园艺、城市规划、景观、植物等专业背景或上述专业技术职称；其余常驻人员建议2男3女，必须55周岁以下，身体健康，四肢健全。常驻人员指纹考勤，每月考勤不得少于20天，如遇特殊天气，连续两月的考勤不得少于40天。

b.临时用工：对突发或专项工作以及其它需要，根据实际现场工作需要及甲方要求，适度安排部分临时用工，保证工作质量需要。

B.人员要求

从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明操作。中标人签订合同的当日必须在学校考勤系统录入养护人员的指纹信息，学校按月考核，迟到或早退一次扣30元/人。如连续两月考勤天数不满要求，少一天扣100元/人。所扣款项在月度养护费用中内扣除，以后不再补发。

中标人必须切实做好各类安全工作，为常驻人员购买100万元以上的意外险，签订合同时提交保险证明。加强高大树木养护作业时的安全保障。一切安全事故均由中标人自行负责。

C.绿化养护人员作业时间安排

夏季：上午06:30——11:00、下午14：30——18:00。

冬季：上午08:00——12:00、下午13：30——17:30。

每人每天工作8个小时，享受国家法定假日休息，节假日安排轮换替休。

备注：上述作业时间安排可根据实际现场需要进行调整（经校方书面同意）。

4.绿化养护工作频次

| 序号 | 养护项目 | 频次 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 春夏季 |  |  | 秋冬季 |  |  |  |
|  |  | 周 | 月 | 季 | 周 | 月 | 季 |  |
| 1 | 灌木地被浇水 | 4 |  |  | 2 |  |  | 按雨量情况增减 |
| 2 | 乔木浇水 | 1 |  |  |  | 1 |  | 按雨量情况增减 |
| 3 | 灌木地被修剪 | 1 |  |  |  | 1 |  | 按植物生长速度增减 |
| 4 | 乔木修剪 |  |  | 1 | 冬季修剪 1次 |  |  |  |
| 5 | 草坪修剪 |  | 1 |  | 每2月1次 |  |  | 按草生长速度增减 |
| 6 | 杂草清除 | 每天 |  |  | 每天 |  |  | 确保不该有杂草的地方保持整洁 |
| 7 | 施肥 |  |  | 1 | 每2季度 1次 |  |  | 视植物生长情况而定。氮肥及复合肥，每平方10克 |
| 8 | 病虫害防治 |  | 1 |  | 每2月1次 |  |  | 具体视病虫害实际情况增减 |
| 9 | 树根、灌木边松土和土壤改进 | 每2月1次 |  |  | 每2季度 1次 |  |  |  |
| 10 | 草坪边沟修整 | 每2季1次 |  |  | 每2季1次 |  |  | 确保不该有杂草的地方保持整洁 |
| 11 | 绿化垃圾清理 | 每天 |  |  | 每天 |  |  |  |

5.绿化养护工作计划

| 月份 | 养护内容 |
| --- | --- |
| 1月 | A、冬季修剪：全面展开对乔木树木的整形修剪作业；修剪内容主要为大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝、内堂枝等。通过修剪有利于保持树木的造型，改善树冠的通风透光条件，减少来年病虫害发生。 B、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。 C、绿地草坪养护：主要是对草坪进行切边，修草坪沟的工作。 |
| 2月 | A、养护基本与1月份相同。 B、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。 C、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。 D、清除落叶，结合冬剪，清除越冬态园林病虫。 E、施有机肥，调整树势。 |
| 3月 | A、补植苗木：春季是植树的有利时机，苗木存活率高，利用这段时间对区内植物生长不良区域或黄土裸露区域进行扦插或播种。 B、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。 C、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。 |
| 4月 | A、养护基本与3月份相同。 B 、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。 C、施肥：雨季前，对植物施肥并灌水。 D、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。 |
| 5月 | A、植树：初夏是植树的有利时机，苗木存活率高。 B、夏灌：因夏季干旱多风，蒸发量大，为防止夏旱，对绿地等应及时浇水。 C、施肥：雨季前，对植物施肥并灌水。 D、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。 |
| 6月 | A、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。 B、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。 C、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木草坪实施修剪。 D、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。 E、防治病虫害：本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧、蚜虫等害虫和叶斑病、炭伹病、煤污病，以及树木蛀干天牛的防治工作。 F、应急抢险准备：做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。 |
| 7月 | A、本月天气炎热，杂草生长快，要继续加强杂草控制。 B、进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。 C、绿地植物病虫害为害量明显的增加，要加强防治， D、暑伏天气温高，雨少时要灌溉炕旱，注意浇水要在早、晚进行，一般早在10：00以前，下午在3：00以后进行；本月又是暴雨多发月份，又要注意防涝。 E、对草坪进行一次修剪，在中旬进行。 |
| 8月 | A、继续中耕除草、疏松土壤，对小灌木进行一次造型修剪，使高度平整。 B、继续做好防旱、防涝工作，早晚注意浇水，大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。 C、继续做好防台、防汛工作，检查苗木支撑，发现风倒苗木及时扶正，落实台风来临的值班保卫制度。 D、继续做好病虫害防治工作，本月是锈病，白粉病及蚜虫、红蜘蛛多发季节，注意预防为主。。 E、杂草生长也旺盛，要及时的除草，对草坪进行一次修剪。 |
| 9月 | A、继续做好除害灭病工作，特别注意检查蚜虫、木囊蛾发生情况，一经发现立即防治。 B、继续进行中耕除草、继续除去草坪杂草，对草坪各修剪一次。 C、对球类、绿篱、色块植物进行修剪。 D、继续做好抗旱工作，同时做好防台、防汛工作 |
| 10月 | A、修剪球形灌木，为保证外形美观，整齐层次分明。对常绿树木的树型进行修剪，使其生长发育趋向合理，树姿外形得到改进。 B、及时去除死树，及时浇水。继续中耕除草，上旬进行一次草坪修剪。 C、加强对新种草花的管理，及时填补空秃、浇水，对生长不良的要施肥。 |
| 11月 | A、根据天气状况，适时完成补种工作。 B、对干、板结的土壤浇水。 C、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，有虫枝和竞争枝，过密枝等。对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。大规模修剪作业前必须安排对一线操作人员的集中培训及讲解。 D、继续做好除害灭病工作，各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。 E、下旬对草坪进行休眠前的最后一次修剪。 F、做好防寒工作。 |
| 12月 | A、继续落叶乔木、灌木进行修剪。 B、维修工具，保养机械设备。 C、做好草坪边沟的修整。 D、继续做好苗木防寒工作。 |

6.绿化养护技术要求

A.浇水

1）高温季节早晚浇水，冬季中午浇水。浇灌乔木的要根据土壤墒情处理，粘土较含水可减少浇灌次数，砂壤土则要增加浇灌次数，不管那种土壤在浇灌时，先浇根、再浇树干、严禁表面湿下面干。

2）工作时有行人经过时应主动避让，以免水渍溅到他人。

3）掌握节水、适度原则，切不可大水漫灌。

4）尽量避免将水浇到绿地中音响、反光照明等电气设施。

5）如将泥水、树叶冲到道路上，应及时冲洗干净

6）浇全、浇透后关闭水阀，收回皮管和工具归还仓库。

B.修剪

B-1乔灌木

1）常绿阔叶树修剪时保留好中心主枝，合理处理骨架枝，保持枝条分布均匀。

2）棕榈科植物老化枝叶枯黄面积达2/3时即应剪除，其叶壳在底部开裂达1/3以上时应剥除或将叶柄修剪整齐。

3）常绿针叶树修剪时注意培养、平衡生长势即可，一般情况下不进行修剪。

4）落叶树修剪时保留主干顶端生长势，在分枝点每隔20～25 cm留出一级骨架枝，在一级骨架枝上每隔一定距离再保留一个二级分枝，以此类推，疏除徒长枝、下垂枝等。

5）树木与围栏、架空线有冲突时，应合理修剪留出安全距离；在交通路口树冠不能遮挡视线；路灯和变压设备附近的枝条应与其保留足够的安全距离。

6）观花、观果植物应根据景观效果适当进行疏枝或摘花、摘果。

7）对生长缓慢的树木修剪时，只能疏枝不能短截；对轮生枝可分阶段疏除。（如：银杏）

8）行道树修剪应还需注意保持树型和分枝点高度的基本一致。

9）修剪截口直径大于3 cm需进行处理，涂抹伤口愈合剂。

B-2造型植物

1）造型植物应保持外围轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

2）修剪时应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆头形树型；內膛小枝应适量修剪，强壮枝适当短截，下垂细弱枝和地表萌生枝应彻底疏除。

3）非观花类造型植物，在生长期每月应修剪一次；观花类造型植物尽量避免在开花期修剪。

B-3绿篱和地被

1）修剪时应使绿篱或地被轮廓清晰，线条流顺，组团要有层次感。

2）外形保持整齐美观，内部无空缺，下部无空脚。

3）修剪后的枝叶及时清理，无人为破坏。

4）新枝超过10cm需修剪，修剪面平直整齐，线条流顺分明。

B-4草坪

1）草坪修剪时应熟练掌握1/3 原则，即一次性剪掉的部分不能超过草坪草茎叶自然高度的1/3 。

2）冷季型草坪，在夏季休眠期可根据长势2~3 周修剪一次；生长旺盛的春（4~6月份）、秋（8~10月份）两季，可一周修剪一次。

3）暖季型草坪在夏季生长旺盛期根据长势情况可进行修剪；春秋两季长势缓慢，应减少修剪。

4）草坪修剪过后的草屑应清理赶紧，避免草屑留在草坪内部；

5）生长在阴面的草坪草，修剪高度比正常情况下高出1.5-2.0cm，使叶面面积增大，利于光合作用

6）总体高度在10CM以下，重要部位草边切除整齐。

B-5藤本和攀缘植物

1）每年常规修剪1次，每隔2~3年应理藤1次，理顺分布方向，使叶蔓分布均匀、厚度相等，并应依不同类型及生长状况及时牵引。

2）修剪以剪短侧枝为主，剪除病虫枝、枯枝，适当疏剪弱枝。

B-6开花植物

1）春季开花植物应在开花后1~2周内进行修剪；在冬季休眠期可剔除细弱枝、病枯枝、萌蘖枝，当花芽已基本形成时，可保留部分花芽适当疏枝。（如紫荆、南迎春、海棠等）

2）夏秋季开花植物可在开花前进行修剪；在休眠期对枝条进行短剪，促使春季抽出粗壮枝条。（如石榴、紫薇、木芙蓉、木槿等）

3）冬季开花植物在冬、春季花谢后，轮流短截花枝，每枝留3~5节，促进腋芽萌发形成更多的新侧枝；生长期内经常疏去徒长枝、密生枝、重叠枝等。（如山茶、茶梅、腊梅等）

4）一年多次开花植物入冬后将全部枝条进行短截，以促进萌发壮枝；花谢后及时剪除残花，生长期及时消除萌蘖芽，以促进新花蕾形成。（如月季等）

C.施肥

1）薄肥勤施，生长期多施，开花期少施，冬季休眠期少施或不施。

2）将肥料均匀地撒在草坪上，或挖穴将肥料施在树根周围并覆土。

3）施肥后，于施肥区域充分浇水（下雨前施肥最好）。

4）施肥根据不同的生育期，采用不同的配比及用量，一般萌发期以氮肥为主，生长旺盛氮磷钾各持平，花芽分化期与接近休眠期加大氮磷钾肥的比例，生长期采用耕施，薄施少量多次的原则，施肥量一次过大肥水容易流失浪费或肥料浓度过高，对植物根系产生灼伤；

5）施用有机肥一定要充分发酵腐熟，施用无机肥则 要“宁少勿多”。

6）刚定植的植物施肥，一定要过了“缓苗期”后进行。

D.病虫害防治

1）病虫害以防为主，防治结合，早检查早发现早处理，控制用药量，尽量选用高 效低毒/低污染低公害的生物农药，采取综合防治的方法以减少对环境的污染。

2）夏季防治（5—9月），此阶段为病虫害发生高峰期，也是防治的高峰期。在5月上旬打一次药水，作全面防治，随后做到及时发现，及时处理（在48小时内处理完成）。6月中、下旬到7月旬和8月中、下旬，是刺蛾发生高峰期，及时发现，及时打药水。做到无虫体，无枝叶残缺，无居民反映。（注：主要应用生物药水，花保，BT和灭幼脲、乙酰甲胺磷等）。

3）冬季防治（1—4月），在株际空隙处，进行冬耕、翻晒二次，消灭刺蛾蛋及其它害虫蛹。摘除休眠虫体，防治蚧虫（打药水或在为害严重植株上用人工刮落的方法消灭蚧虫）。

4）用药方法：

a.生长期每月一次全面预防性消杀。

b.发现病情，查清病原，并集中病虫枝烧毁。

c.根据病情，对症下药，每周一次，连续三次，到彻底根治病菌。

d.喷施时，药物溶液均匀，喷施位臵全面不遗漏。

5)注意事项：

a.消杀前，先通知客户单位，经同意后实施作业。

b.工作进行中，放臵标识牌，业主节假日不得进行消杀。

c.消杀时，做好自我保护措施。

d.消杀后，清洗农药机，残留药剂不得胡乱倾倒

E.除草

1）对绿地内的杂草要经常灭除。除草要“除早、除小、除了”的原则，初春杂草生长时就要除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏要进行2~3次，勿让杂草结籽，否则第二年又会大量滋生。

2）除草是一项繁重工作，一般用手拔除或用小铲、锄头，用化学除草剂方便、经济、除草效率高、除草剂有灭生性和选择性两类，应根据实际情况选取用。除草剂应在晴天喷洒。

7.绿化养护考核与验收要求

1）养护人员自觉服从学校的管理，遵守学校的各项规章制度，绿化养护不得影响或干扰正常的教育、教学秩序。

2）中标人依据合同要求，按照维修养护内容，建立健全质量管理体系，确保养护质量。每半（季度或月）年向学校后勤部门分别提供绿化养护方案，包括详细的时间段，养护内容、养护耗材、养护指标、人员安排等。

3）中标人按照合同约定对养护质量进行自查，并做好每天的养护记录。学校原则上每周检查一次，每月定期考核验收一次，对检出的问题向中标人提出书面的整改意见，中标人必须按期整改，逾期不改的，中标人依据本合同的约定，可另行选择维修养护队伍，所产生的费用在本合同款中扣除。

4）中标人根据园林绿化养护管理标准、学校按照施肥原则发布的施肥、除虫专项通知组织实施，实施前告知业主方，按养护标准将肥料、农药送到学校指定地点由学校派人保管，然后中标方向学校领取后施工。所有耗材费用全由中标方自行承担。中标人也可以根据各自管护绿地的特点，增加施肥内容，以促进树木生长。

5）学校有重要活动或会议安排时，中标人必须无条件组织力量及时，全面做好绿化养护工作，确保出效果、树形象，紧急情况随叫随到。

6）中标人必须指定专人负责绿化养护工作，必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。

7）协议期间，在未经学校同意的情况下，不准随意更换技术人员、不允许转包和非法分包，否则招标方有权终止合同，造成损失由中标方承担。

| 绿化养护每日记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年 月 日 |  |  |
| 天气 | 温度 | 晴雨 | 风力 |
| 养护人员 |  |  |  |
| 养护工作情况 | 浇水区域、施工人员 |  |  |
|  | 修剪区域、施工人员（品种及数量） |  |  |
|  | 除草区域、施工人员 |  |  |
|  | 病虫害防治、施工人员 |  |  |
|  | 补植区域、施工人员（品种及数量） |  |  |
|  | 其他工作、施工人员（需注明区域及工作内容） |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 养护主管签字： 学校现场管理签字： 学校分管领导签字： 时间： |  |  |  |

通师高专绿化养护项目履约验收月度考核报告

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | □政府集中采购 □学校分散采购 |  |  | 成交金额（元）： |  |  |  |
| 管理部门： |  | 联系人： |  |  |  | 联系电话： |  |
| 绿化养护公司： |  | 联系人： |  |  |  | 联系电话： |  |
| 服务地点： |  |  |  |  |  | 服务时间：20 年 月 |  |
| 履约、检验、考核、初步验收记录（管理部门填写）： （盖章） 学校现场管理人签字： 部门分管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收小组意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： 组长： 成员： 年 月 日 （验收小组不少于3人，管理、学院等部门人员组成） |  |  | 签字： 绿化养护公司：（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监督人员签字： 年 月 日 （监察、审计、工会等） |
| 管理部门分管校领导意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该表一式四份，后勤基建处、财务处、监察处、绿化养护公司各一份；

2.组织验收时一并提供招投标文件、合同等。

8.养护管理方式：包工包料，含肥料、药物、苗木、种子、绿化养护工具、材料、设备、设施（如喷水、修剪、锄草、治虫等必要机械设施）和人员工资、社会保险及福利等一切费用。

9.合同执行期限：项目一采三年，合同一年一签，履约良好，考核合格，续签合同。

合同期内，校方按月考核，考核办法详见《南通师范高等专科学校新校区绿化养护考核办法》。如连续考核合格，项目履约完毕后，在不增加费用的前提下，学校、中标单位双方自愿，履行相关审批手续后可续签合同，合同一年一签。

第四部分  磋商程序、内容及方法

- 一、南通师范高等专科学校组织磋商

- 1.成立磋商小组

- 由采购人代表和有关专家依法组成。

- 2.竞争性磋商小组的职责

- 确定符合相应资格条件的供应商参加磋商；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

- 3.竞争性磋商小组成员的义务

- 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 二、磋商程序、内容

- 1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效标处理，磋商小组应当告知有关供应商。

- 2、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的投标保证金。

- 3、磋商时间由磋商小组掌握。

- 三、评定方法

- 本项目采用综合评分法，综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。总分值为100分，其中商务技术分：85分；养护报价分：15分。商务技术分、养护报价分相加为总得分，总得分最高的供应商为第一中标候选人，中标价为其第二轮磋商报价。如有最高得分相同时，按商务技术得分高者为成交候选供应商；如商务技术得分也相同，不再进行第二轮投标，采用抽签的方式来确定成交候选供应商。投标人中标后不按规定与招标方签订合同或经审查有违规行为被取消中标资格的，招标方有权与排名第二的投标人签订合同，中标价格以排名第二的投标人所报的价格为准。以此类推。

- 具体评审流程如下：（资格审查—商务技术—养护报价）

- 资格审查文件（单独装订密封）

1.供应商情况介绍（格式自拟）【加盖单位公章】

2.参加磋商的响应函（格式见附件）【加盖单位公章】

3.廉洁承诺书（见格式文件下载）【加盖单位公章】

4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见格式文件下载）【加盖单位公章】

5.现场勘察确认函（见格式文件下载）【加盖单位公章】

6.法定代表人参加项目磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加项目磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）。【加盖单位公章】

7.营业执照副本及税务登记证（新版“三证合一”营业执照）复印件【加盖单位公章】

8.拟派驻点养护主管须具备园林绿化养护相关专业技能，男性，55周岁以下，从事绿化养护工作5年以上，目前为投标企业正式人员，以企业聘用合同和社保部门出具的“近3个月社保缴费记录”（必须提供原件并标明缴费时间）为准；

园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。拟派养护主管的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）。

身份证、劳动合同、保险证明、专业证书、工作年限等复印件【加盖单位公章】，原件备查（公司法人担任养护主管的，可不提交劳动合同和保险证明）。

报名时的养护主管与现场考核的养护主管必须为同一人，经磋商小组审查，非同一人的，取消磋商资格。如中标，也必须为同一人，否则取消中标资格。

9.磋商文件其他必要的材料。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及到的复印件、扫描件请务必复印、打印清楚，因资料不清楚所引起的后果由供应商自行承担。

- （二）商务技术文件（单独装订密封），包括但不限于以下内容：

- 商务技术分值：85分

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 养护方案 | 根据供应商提供的养护方案满足项目要求并进行横向比较：优得14-20分，良得8-13分，差得1-7分。 | 20分 |
|  | 更换树木、草坪等方案 | 根据供应商提供的更换方案进行横向比较：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。 注：1.供应商根据学校更换要求列出详细方案，大树预计30棵，供应商自行现场勘察制定方案。 2.中标供应商需在签订合同当月实施更换大树，其他项目按季节更换。 | 10分 |
|  | 驻点养护主管 | 1.现场闭卷考核分值30分（1小时）：试卷分值100分，卷面60分以下不及格，考核得0分（不参与现场专业答辩）；卷面得分最高者考核得满分30分，其他卷面得分60分以上按照(卷面实际得分／卷面最高分)×30分。 2.现场专业答辩分值10分（10分钟/人）：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。 注：1.考核内容主要来源于本项目标书与学校正常养护管理基础知识。 2.中标的供应商派驻的养护主管一年内不得更换，严格按照校方要求参与养护管理工作，不能满足校方要求的，校方有权取消合同，并扣除履约保证金和按月给付的养护费50%。 | 40分 |
|  | 驻点养护工 | 根据供应商提供的养护人员数量满足最低要求的得1分，2男3女加2分。 | 3分 |
|  | 养护设备 | 根据供应商提供的养护设备满足最低要求并进行横向比较：优得4-5分，良得3分，差得1-2分。 | 5分 |
|  | 物料消耗 | 根据供应商提供的物料消耗满足最低要求并进行横向比较：优得4-5分，良得3分，差得1-2分。 | 5分 |
|  | 营业场所 | 企业在南通市经济开发区范围内设有办公场所的得2分，需提供房产证或租赁合同等相关证明文件（租赁合同需提供2019年6月1日之前的租赁合同，且在租赁期内）。不提供证明文件的不得分。 | 2分 |

| 项目名称 |  | 数量 | 项目最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人 员 | 驻点养护主管 | 1人 | 人员工资不得低于南通市最低工资收入标准，同时养护人员必须购买100万元以上的意外伤害险，临时用工不少于300个工，食宿费中标人自理。常驻人员刷指纹考勤，考核办法详见“人员要求”。 |
|  | 驻点绿化养护工 | 5人 |  |
|  | 临时用工 | 300工 |  |
| 器械 |  | 一批 | 1.移动式汽柴油小型水泵+水管组合一套，校园洒水车（人力或机动）1辆，树叶吹吸机1台，高压打药机1台，割灌机1台，绿篱机1台，草坪机2台，高枝锯1台，园林打孔机1台；（以上设备为最低配备要求，签约时必须进场）2.树木草坪浇灌不得使用消防用水，使用机械抽取周边河水浇灌；3.投标人应同时考虑汽柴油、刀片等损耗。 |
| 物 料 消 耗 | 敌杀死 | 200瓶 | 农药、化肥等物料消耗为本项目最低需求，绿化公司按要求报价，中标人需按要求购置，校方验收保管，绿化公司按需领用使用。 |
|  | 氧化乐果 | 200瓶 |  |
|  | 敌百虫 | 150瓶 |  |
|  | 草甘膦 | 150瓶 |  |
|  | 甲胺磷 | 120瓶 |  |
|  | 呋喃丹 | 120袋 |  |
|  | 七氟菊酯 | 120瓶 |  |
|  | 氯氰菊酯 | 60瓶 |  |
|  | 杀螟硫磷 | 90瓶 |  |
|  | 二甲四氯 | 240瓶 |  |
|  | 敌敌畏 | 200瓶 |  |
|  | 草绳 | 25并 |  |
|  | 木棒 | 120根 |  |
|  | 工业食盐 | 250公斤 |  |
|  | 生石灰 | 500公斤 |  |
|  | 硫磺 | 125公斤 |  |
|  | 复合肥 | 1500公斤 |  |
|  | 尿素 | 500公斤 |  |
|  | 有机肥 | 1500公斤 |  |
| 树木、苗木补植 |  | 一批 | 新校区内养护前原有树木、苗木已死亡，投标人按死亡树种、大小及树形补齐；养护期内确保树木、苗木的成活率在100%，如有死亡，投标人按死亡树种、大小及树形补齐。 |
| 四季草花更换 |  | 800平米 | 800平方*2次*49株/平方，每年二次。 |
| 节假日花卉盆景布置 |  | 3000盆 | 盆径>12cm,一年不少于4次（开学日、重大节庆、重要活动等）。 |
| 绿植盆景摆放 |  | 20盆 | 大型盆景 |
|  |  | 40盆 | 中型盆景 |
|  |  | 40盆 | 小型盆景 |
| 花箱 |  | 100平米 | 100平方*4次*49株/平方，草花更换每年四次。 |
| 新增花箱购置与种植草花 |  | 80平米 | 花箱材质及规格参照校史馆内现有花箱。80平方*4次*49株/平方，草花更换每年四次。 |
| 草花种植 |  | 500平米 | 南门两侧400平方*64株/平方（格桑花或其他，根据甲方要求） |
| 种植黑麦草种（补植） |  | 45000平米 | 现有草坪补植养护 |
| 其他项目 |  |  | 其他未尽事项，投标人根据现场考察制定养护方案 |

- （三）养护报价文件（单独装订密封），包括但不限于以下内容，且不得出现在资格审查及商务技术文件中。（格式参见附件）

养护报价分值：15分

| 价格分 15分 | 报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 15分 |
| --- | --- | --- | --- |

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 四、成交通知

- 成交结果在南通市公共资源交易网、南通市教育局官网、南通师范高等专科学校官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 五、出现下列情形之一的，作无效标处理

- 1、未按规定时间、数额、规定形式交纳保证金的；

- 2、磋商响应文件未按磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

- 3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

- 4、磋商响应文件资格部分出现磋商价格的内容；

- 5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

- 6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

- 7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

- 8、磋商磋商报价超出项目预算的；

- 9、被认定为低于成本报价竞标的；

- 10、供应商第二轮报价高于自己第一轮报价的；

- 11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

- 12、竞争性磋商小组可以认定为其他构成未实质性响应磋商文件要求的。

- 六、出现下列情形之一的，作废标处理

- 1、符合资格条件或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 2、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

- 3、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 5、因重大变故，采购任务取消的。

- 上述均保留竞争性磋商小组认定可以确定为无效标或废标的其他情况。

- 如递交响应文件的供应商或通过资格审查的供应商家数不足3家，开标是否继续由竞争性磋商小组确定，且各供应商不得对招标结果提出任何异议。

第五部分  合同主要条款

2019-2022年度新校区绿化养护项目服务合同

甲方：南通师范高等专科学校

乙方：

项目编号：TSGZCG2019010

经公开招标与评标，确定    （乙方）为南通师范高等专科学校（甲方）新校区绿化养护服务施工单位。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方友好协商，订立本合同。

一、项目概况：

详见项目需求

二、甲方权利与义务

1、甲方对乙方进行质量标准、进度要求、安全与文明施工等交底。

2、甲方负责对乙方施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。甲方如发现乙方施工中存在质量问题，有权向乙方出具整改通知书，要求乙方予以整改。

3、做好乙方施工的协调工作。

4、按合同的约定对乙方服务进行每月考核，根据考核结果及时支付相应工程款。

三、乙方权利与义务

1、乙方必须严格履行对甲方承诺的条款，严格执行甲方的各项规章制度，服从甲方管理，制订并严格执行管理方案及各项管理制度，为甲方提供绿化养护服务。

2、乙方必须负责从业人员工作培训与督查，每日做好工作检查登记，每周汇总检查材料以备甲方管理人员检查,员工上岗期间须统一着装，配工号牌。乙方必须严格执行安全操作规程，负责对上岗人员进行安全交底，进行上岗前的安全教育。特殊工种必须持证上岗，高空作业时必须系好安全绳保护，临时用电必须符合临时用电安全规定。常驻人员至少6人，其中指派1位经验丰富的养护主管，男性，55周岁以下，具有园林、园艺、城市规划、景观、植物等专业背景或上述专业技术职称；其余常驻人员2男3女，必须55周岁以下，身体健康，四肢健全。常驻人员指纹考勤，每月考勤不得少于20天，如遇特殊天气，连续两月的考勤不得少于40天。

临时用工：对突发或专项工作以及其它需要，根据实际现场工作需要及甲方要求，适度安排部分临时用工，保证工作质量需要。

人员要求从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明操作。中标人签订合同的当日必须在学校考勤系统录入养护人员的指纹信息，学校按月考核，迟到或早退一次扣30元/人。如连续两月考勤天数不满要求，少一天扣100元/人。所扣款项在月度养护费用中内扣除，以后不再补发。

3、绿化养护工作人员属于乙方的员工，与甲方不存在任何雇佣、委托等劳动关系，在绿化养护服务过程中的所有安全责任由乙方负责。

4、乙方承担绿化养护所需人工、园林机械、绿化养护物资等，在施工前对施工现场所有的安全设施、机械设备进行先查看，后使用，杜绝违章指挥、违章作业。

5、乙方必须服从甲方的监督检查，接受甲方合理的整改意见，按时完成整改内容，确保施工质量。绿化养护产生的植物垃圾乙方必须及时运抵指定位置，定期清运出校园。

6、乙方必须对所有施工人员进行质量交底，必须根据绿化施工规范进行精心施工，及时进行材料、工序报验。乙方养护质量必须达到本合同规定的服务质量要求。本服务项目采用包质量、包材料、包安全的三包形式，服务总价根据中标价一次性包干。

7、乙方必须严格遵守甲方现场各项规章制度，文明施工，保持作业环境的整洁，做到工完场清。

四、服务质量要求

| 项目 | 养护标准（一级） |  |
| --- | --- | --- |
| 植物 配置 | 配置合理。乔、灌、花、草搭配适当，能突出特色；绿化充分，无裸露土地。 |  |
| 乔 木 | 生长旺盛，枝叶健壮，无枯死；保持植物生长特性的树形；整型修剪效果要与周围环境协调； 通风良好、主侧枝分布均匀（树冠生长受阻情况除外）；病虫危害率不超过0%，单株受害率不超过0%； 无违背生长特性以外的枯枝、黄叶片； 非观果类乔木不挂果；当年生枝条开花的乔木越冬重剪，保留部分主侧枝； 受外力影响歪倒乔木在外力结束2天内扶正； 人车通行处及重要部位树头留兜，兜内土壤疏松；人车通行处乔木枝条不阻碍人车通行，下缘线高于1.8m。 |  |
| 绿篱 灌木 | 造型植物 及灌木 | 生长旺盛，枝叶健壮，无死树； 病虫危害率不超过0%，单株受害率不超过0%； 无枯枝枯叶，无黄土向天，超长20CM即修剪；预 留观花的灌木，保证开花繁茂，枝条不过于杂乱； 越冬重剪不妨碍观瞻，保留部分主侧枝。 |
|  | 绿篱地被 花丛 | 多种植物成片种植的轮廓线整齐、有层次； 绿篱、花丛边幅修剪整齐成倒梯形，生长达原修剪高度10CM时须修剪； 目视无枯枝枯叶，无黄土向天，无杂草, 突出长枝不超过20CM； 纯花坛无残花，无杂草；超长20CM即修剪；尚未郁闭的花坛，土壤疏松，无杂草； 重要部位草边切除整齐，杂草不入花丛； 生长旺盛，重要部位苗木露脚及时更换；过密花丛及时分栽。 |
|  | 垂直绿化 | 攀缘植物适时开花；生长期覆盖率达100%以上。 |
| 草坪 | 生长旺盛，叶色浓绿，总体平整； 覆盖率达100%以上，杂草率低于0%，纯度达100%以上； 外力破坏后三天内修复； 总体高度在10CM以下，重要部位草边切除整齐。 |  |
| 现场 管理 | 无缺水，无黄土裸露； 绿化带无垃圾、无碎砖石块、无枯枝枯叶； 重要部位叶片无明显灰尘； 架空层绿化带种植的植物满足生长的需求； 树冠、阴凉处无黄土裸露，种植的植物满足生长需求； 绿化垃圾不隔夜存放工作现场。 |  |

五、服务费用及结算

1、服务费用：金额（大写）        元每年 (¥       元/年)。

2、以上服务费用中包括乙方人员工资、福利费、企业管理费、国家及地方税收、社会保险、绿化养护机械、物资耗损等一切费用。

3、自签订合同之日起，实行每月考核，每月验收与结算，结算金额为年养护费用的1/12。

六、关于安全服务的约定

1、乙方在绿化养护服务期间应严格遵守相关的安全法规、规范。

2、绿化养护服务期间发生安全事故，乙方应承担一切责任和经济损失。

七、关于合同转让的约定

本工程乙方不得分包与转包，一经发现，甲方有权终止合同，没收保证金。

八、违约责任

1、乙方必须遵守甲方各项规章制度，如有违反，按甲方的处罚制度给予处理。

2、如因工作失误而造成甲方经济损失，由乙方负责赔偿经济损失。不可抗力的因素除外。

3、乙方必须接受甲方对绿化养护质量、服务态度、安全等方面的监督，接受甲方进行的每月服务考核（详见新校区绿化养护考核办法，附后）。

九、合同争议的解决方式

双方在本合同履行中发生的任何争议，应尽可能先协商解决；如协商不成，双方同意将争议提交南通仲裁委员会进行仲裁。

十、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，双方签字盖章生效。

甲方代表：                         乙方代表（签字）：

经办人（签字）：                    联系方式 ：

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

年  月  日                            年  月  日

附件：

《南通师范高等专科学校新校区绿化养护考核办法》

(试行)

为全面推进和强化校园绿化养护管理考核，促进绿化养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高绿化养护管理水平，现制定本考核办法。

一、考核办法制定依据

国家、省、市有关市政设施养护的现行法规、标准、规范、文件。

二、考核工作的组织机构

学校绿化养护综合考核小组。

三、考核范围

所有绿化养护范围的养护管理工作适用本办法进行考核检查。

四、考核内容和标准

根据新校区实际情况制订《南通师范高等专科学校新校区绿化养护考核细则》，总分为100分。

五、考核等级设定及拨款办法

学校依据每月单项考核分数折算后所得分数作为当月考核结果，作为拨付中标养护单位每月绿化养护费的依据。根据考核结果，学校将在通报考核结果后5日内确定上月养护费实际拨付数。

1.考核分数为90分及以上则全额拨付当月养护费；

2.考核分数为70分-90分（不含70分、90分），每低1分，扣减月养护金1%；

3.考核分数为70分及以下，月度考核不合格，扣除考核不合格月份50%的养护费（计算方法：年度合同中标价/12*50%）。如连续2个月考核不合格，甲方有权立即解除合同，取消其养护资格，并全额扣减其所有履约保证金，并按原评标名次或重新组织招标选择养护单位，乙方不得有异议且不得参与下一轮该项目的采购活动。

4.以上所有扣减费用均不再返还。

五、考核形式

1.自查。先由中标养护单位自查。

2.发包方定期明查和不定期暗查相结合。其中明查占50%，暗查占50%。原则上每周一次，事先不通知受查单位。考核结果每月汇总一次，并作为每月养护费的发放及扣款的依据。

3.校方将于次月初向中标养护单位通报上月考核得分情况和提出养护整改要求。

南通师范高等专科学校新校区绿化养护考核细则

| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准 得分 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化长势(20分) | 1 | 绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝，树木无大片光秃落叶。 | 4 | 发现死树，扣1分/株；有断枝、枯叶、大片光秃落叶，发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 2 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及满种模纹有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。 | 4 | 乔灌木未按规定及时补缺，扣1分/株；绿篱未及时补缺，扣1分/米；模纹未及时补缺扣1分/㎡。 |
|  |  | 3 | 绿地内树木无倾斜、倒歪现象，高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木,支撑须整齐完好。 | 4 | 正常情况下，绿地内乔木、大灌木有倒伏现象，扣1分/株；因灾害天气造成树木倒伏，应在规定时间内扶正支撑，逾期扣1分/株；无有效措施导致高大乔木倒伏，扣1分/株。支撑残缺零散，扣1分/处。支撑残缺零乱，扣0.2分/株。 |
|  |  | 4 | 草坪应长势良好，无黄化、积水及明显杂草未拔除迹象。 | 4 | 草坪有黄化现象，扣1分/处；有积水现象扣1分/处；有明显杂草未拔除现象，扣0.2分/㎡。 |
|  |  | 5 | 草坪无空缺，如有空缺应及时重播或重铺。 | 4 | 草坪有空缺，未按规定及时完成补种的，扣0.2分/㎡。 |
| 2 | 整枝修剪(16分) | 6 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀；花灌木修剪及时、准确；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整，球类修剪圆整。 | 8 | 不及时修剪，扣2分；不按要求乱修剪，扣3分，有脱脚、缺损，扣0.5分/处；绿篱修剪面不平、不直，宽度不匀，扣1分/处；有明显凹凸，扣0.5分/处；色块轮廓不明显，面不平，扣0.5分/处；球类修整不圆，同条路或同块趋向不一，扣0.5分/处。 |
|  |  | 7 | 根据树木习性及时修剪剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好。 | 6 | 树木未及时修剪剥芽，扣1分/处；乔木萌孽芽未及时剥除，发现一株扣0.5分；修剪不当造成树木枯死，扣1分/株。 |
|  |  | 8 | 草坪适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。草坪修剪高度；冷季型为6-8cm；暖季型5-10cm。 | 2 | 修剪面不平，边角有遗留，扣1分/处；修剪后色斑明显，扣0.5分/处；不及时修剪，扣1分/处。 |
| 3 | 病虫防治(10分) | 9 | 发现病虫害应主动汇报，积极防治，效果明显。 | 5 | 发现病虫害不汇报，扣2分/次；不及时防治，有明显危害症状扣2分/次；大面积危害加倍扣分。 |
|  |  | 10 | 使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比、用量正确，无药害产生。 | 3 | 用药效果不佳，造成病虫危害症状加重，扣1分/次；使用不当发生药害，致使植物落叶死亡，扣2分/处。 |
|  |  | 11 | 结合冬季树木涂白、修剪，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。 | 2 | 不实施，有一项扣1分。 |
| 4 | 松土锄草（10分） | 12 | 绿地及时松土除草，保持土壤疏松，松土深度不伤根系。 | 3 | 树穴、地被土壤板结，长期不疏松，扣1分/处。 |
|  |  | 13 | 树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 | 3 | 树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟1分/处。 |
|  |  | 14 | 经同意使用除草剂需保证园林植物的安全，确保不发生药害。 | 2 | 发现1处药害不得分。 |
|  |  | 15 | 绿地内无违章乱种植 | 2 | 发现绿地内有乱种植，每处扣1分。 |
| 5 | 施肥 （4分） | 16 | 绿地、草坪、植物每月施肥至少一次，红枫、桂花、等名贵树种及茶梅、毛鹃长势较弱的树木每年施一次腐熟菜饼肥或腐殖酸颗粒复合肥。每年休眠期施基肥，生长期施1次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖。 | 2 | 不按规定及时施肥，扣1分/处；施肥不及时覆盖，发现一处扣1分。如发生肥害，扣1分/处，致使植物死亡，加倍扣分。不按时报送施肥计划或不按计划执行，每次扣4分。 |
| 6 | 浇灌排水（8分） | 17 | 根据实际，对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长。 | 2 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良，树木扣0.1分/株，草坪扣0.2分/㎡，致植物枯死的加倍扣分。 |
|  |  | 18 | 绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。 | 2 | 雨后绿地、草坪有积水，扣1分/处。 |
|  |  | 19 | 水车浇水人员不按规定要求浇水的，浇水造成路面严重污染或影响交通的。 | 2 | 发现由于浇水人员未按照规定要求浇水造成路面污染及影响 交通安全的一次扣1分。 |
|  |  | 20 | 未经甲方同意擅自打开窨井盖及未安装水表擅自使用校内消防用水的。 | 2 | 未经甲方同意擅自打开窨井盖及未安装水表擅自使用校区内消防用水的发现一次2分全扣。 |
| 7 | 常规管理 (26分) | 21 | 每天上午7:00-8:30安排养护人员集中对绿化带内保洁一次，做到绿化带内无杂草、石子等垃圾，修剪作业后垃圾及时清运。 | 2 | 发现绿化带内有一处垃圾不及时清运扣1分。 |
|  |  | 22 | 管护组织制度全，工作有台帐，记录全，月度养护计划、养护作业记录、自评报告每月25日前上报。 | 2 | 不及时上报，资料不全，每次扣0.5分；针对性不强，弄虚作假者，该项不得分，并给予警告。 |
|  |  | 23 | 未经甲方同意，擅自减少现场养护人员或经抽查发现现场固定养护管理人员、巡查人员、修剪人员等不符合标书规定人数的。冬季（12、1、2、3月）经报批甲方，批准后可以适当减少养护人员。 | 6 | 发现养护人员不足，一次扣2分。专职巡视员未能及时发现存在问题或问题未能及时整改的，一次扣2分。无统一着装上岗扣1分。 |
|  |  | 24 | 准时参加会议、活动及各类业务培训。 | 4 | 迟到一次扣0.5分；无故缺席一次扣1分。 |
|  |  | 25 | 养护管理负责人(项目经理）到位，通讯畅通，承包绿地无转包现象；发现破坏绿化现象能及时汇报。月度考核时，管理地段必须有责任人。 | 4 | 养护管理责任人（项目经理）每月未达15个工作日，扣2分；通讯不畅有一次扣1分；有转包现象不得分；发现毁绿未及时制止上报，不得分。月度考核现场无人不得分。 |
|  |  | 26 | 上级领导及相关部门反映管护存在问题。 | 4 | 提出问题，反映情况属实，有一次扣1分。 |
|  |  | 27 | 根据《安全生产法》制订安全生产管理制度，严格按照安全生产操作规程作业。 | 4 | 发生安全生产一般事故1分，重大安全生产事故全扣。 |
| 8 | 其它（6） | 28 | 重大活动时能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务。 | 2 | 在重大活动时未及时完成上级布置的养护任务或未完成其它临时突击增加的任务的，如未完成2分全扣。 |
|  |  | 29 | 养护设备配备（包括养护巡查车辆、草坪修剪机、绿篱机、水车等）不能满足招标文件要求的。 | 4 | 发现现场养护设备不能满足现场养护要求的，有一次扣2分。 |

第六部分 合同授予

- 一、由于项目供货时间紧迫，成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后7日内必须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

- 二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

- 三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

- 四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

- 五、按政府采购合同约定支付的货款，实行采购人按规定直接支付。

- 六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

- 七、付款详见合同条款，以上项目款的支付不计息。

第七部分  质疑提出和处理

- 格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

- 一、质疑的提出

- 1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

- 2、下载磋商文件的供应商应根据质疑约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

- 3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

- 4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

- 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

- 相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

- 采购人或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

- 1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商的被授权人送达采购人和采购代理机构。

- 2、对符合提出质疑要求的，采购人、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

- 3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

- 4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

- 必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

- 5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

- 1、质疑成立的处理。采购人或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

- 2、质疑不成立的处理。

- （1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

- （2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

- （3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

- （4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

- （5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

- （6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

- （7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理。

- 供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

- 五、投诉不成立的作违约处理。

- 供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

- 六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第八部分 响应文件组成及格式

- 响应文件由资格审查文件、技术标文件、商务标文件三部分组成。

- 一、资格审查文件（单独装订密封），包括但不限于以下内容（如有格式要求，可参见附件）。

- 本次竞争性磋商项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

1.供应商情况介绍（格式自拟）【加盖单位公章】

2.参加磋商的响应函（格式见附件）【加盖单位公章】

3.廉洁承诺书（格式见附件）【加盖单位公章】

4.现场勘察确认函（格式见附件）【加盖单位公章】

5.法定代表人参加项目磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加项目磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）。【加盖单位公章】

6.营业执照副本及税务登记证（新版“三证合一”营业执照）复印件【加盖单位公章】

7.拟派拟派驻点养护主管须具备园林绿化养护相关专业技能，从事绿化养护工作5年以上，目前为投标企业正式人员，以企业聘用合同和社保部门出具的“近3个月社保缴费记录”（必须提供原件并标明缴费时间）为准；

园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。拟派养护主管的园林绿化职称证书及相关证明材料复印件（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须同时提供毕业证书及相关证明）。

身份证、劳动合同、保险证明、专业证书、工作年限等复印件【加盖单位公章】（公司法人担任养护主管的，可不提交劳动合同和保险证明）。

8.磋商文件其他必要的材料。

- 特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及到的复印件、扫描件请务必复印、打印清楚，因资料不清楚所引起的后果由供应商自行承担。

- 二、商务技术文件（单独装订密封）

- 具体根据评标办法中的得分要点进行编制。

- 三、养护报价文件（单独装订密封），且不得出现在资格审查及商务技术文件中。（格式可参见附件）：

附件：（一）供应商情况介绍（格式自拟）

附件：（二）磋商响应函【格式】

磋商响应函

南通师范高等专科学校：

依据贵单位                                           项目，项目编号               ，招标公告，我方授权       为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1．同意并接受招标材料的各项要求，遵守文件中的各项规定，按文件的要求提供报价。

2．我公司已经详细阅读了文件的全部内容，我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3．我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4．我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5．我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6．一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7．一旦成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在文件中规定的时间内完成合同项目。

法定代表人或被授权人（签字）：

单位名称（加盖公章）：

年  月  日

附件：（三）廉洁承诺书【格式】

参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1．以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2．报销或支付应由其个人负担的费用；

3．宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4．其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响项目质量的行为。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》（通纪发〔2005〕28号）给予的如下处罚：

（一）参加采购的成交无效；

（二）处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

（三）采购中心对不良行为予以记录并公告；

（四）半年至三年内禁止参加学校采购活动；

（五）情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人（签字）：

承诺单位（加盖公章）：

年  月  日

附件：（四）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【格式】

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：南通师范高等专科学校

郑重承诺：我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），无政府采购严重违法失信行为，如果本承诺与事实不符，愿意接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

法定代表人（签字）：

投标单位名称（公章）：

年    月    日

附件：（五）现场勘察确认函【格式】

现场勘察确认函

南通师范高等专科学校：

依据贵单位                               项目，项目编号：                     ，项目招标文件的要求，我方已于    年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1．经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务范围、现场环境等所有情况。

2．我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3．我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

南通师范高等专科学校后勤基建处（加盖盖章)

经办人（签字）:

年   月   日

附件：（六）法定代表人身份证明【格式】

法定代表人身份证明

南通师范高等专科学校：

我是公司法定代表人参加贵单位组织的

项目，项目编号              招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：            性别：         年龄：           职务：

身份证号码：

手机：

传真：

法定代表人（签字）：

单位名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件： （加盖公章）

注:参加响应时法定代表人将身份证原件带至招标活动现场备查。

附件：（七）法人代表授权书【格式】

法人代表授权书

南通师范高等专科学校：

兹授权          参加贵单位组织的                     项目，项目编号                  招标活动，全权代表我单位处理一切与该项目招标活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：           性别：          年龄：    岁     职务：

身份证号码：

手机：                           传真：

单位名称（加盖公章）：            法定代表人（签字）：

年   月   日

| 法定代表人身份证复印件： （加盖公章） | 被授权人身份证复印件 （加盖公章） |
| --- | --- |

注:参加响应时被授权人将身份证原件带至招标活动现场备查，法定代表人参加投标，不用此授权书。

附件：（八）营业执照副本及税务登记证（新版“三证合一”营业执照）复印件；