南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程比选招标

比选文件编号：TSGZCG2022002

南通师范高等专科学校

二○二二年四月六日

- 目      录

第一部分  比选邀请公告

附：供应商参加比选报名表

第二部分  参选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质询提出和处理

第七部分  参选文件组成

- 第一部分  比选公告

项目概况 南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程采购项目是政府集中采购目录以外，采购限额以下采购项目。欢迎各潜在供应商按以下时间参加比选：在2022年04月12日17时00分(北京时间）前将《供应商参加比选报名表》发送至1966538794@qq.com进行报名；响应文件提交截止时间：2022年04月15日14时30分（北京时间）。

一、项目名称及编号：

项目名称：南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程

比选文件编号：TSGZCG2022002

二、最高限价：34.7万元。

三、项目内容：

南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程，位于学校图文楼广场东侧，包含地面拆除、纪念柱基础、柱身的制作与安装、地面铺装、造型灯安装等内容。

四、参选人资格要求

1.参选人应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具有有效的营业执照且经营范围包含“雕塑”相关内容；具有短期定制加工及供货能力，能及时提供现场安装及售后服务。

3.具备有效的企业安全生产许可证。

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

5.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第七部分）。

6.本项目不接受联合体比选。

注：

参选人不满足上述规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其比选无效，以上资格证明文件为复印件的，须加盖参选人公章；

参选人所提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定

五、比选公告期限

自比选公告在“南通市教育网”“南通师范高等专科学校”发布之日起3个工作日。

六、参选保证金

本项目不收参选保证金，比选文件中涉及参选保证金的事项，均按免收参选保证金执行。

七、比选文件的获取，开标时间、地点

1.获取比选文件：

时间：2022年04月06日至2022年04月12日

地点：南通市濠南路32号3号楼3楼开标室；

方式：参选人至代理机构处领取纸质版比选文件（为给参选人制作参选文件提供方便，本公告附件处提供电子版比选文件）

2.报名要求

潜在供应商应在2022年04月12日17时00分(北京时间）前将《供应商参加比选报名表》发送至1966538794@qq.com进行报名。报名费200元，在报名时交给代理机构（联系电话 0513-55887778）。

3.响应文件提交：

截止时间：2022年04月15日14时30分（北京时间）。

地点：南通市濠南路32号3号楼3楼开标室。

4.开启

时间：2022年04月15日14时30分（北京时间）。

地点：南通市濠南路32号3号楼3楼开标室。

特别提醒：开标地点院内不允许停车，需要在附近自行寻找停车地点，请各潜在响应供应商合理选择交通工具，或提前到达开标地点。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.比选人信息

名称：南通师范高等专科学校

联系方式：曹老师，电话：13901489531

2. 代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系方式：王工 0513-55887778

- 供应商参加比选报名表

南通师范高等专科学校：

本单位将参加贵校组织的于 2022 年   月   日    点    分举行的（采购项目名称及项目编号   ）   比选活动。本单位已在网站成功下载比选文件，特发函报名参与。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：请有意参与本项目比选的供应商如实填写《供应商参加比选报名表》, 并在2022年04月12日17：00前以邮件形式发送至1966538794@qq.com，如参选人未按上述要求操作，不具备比选资格，由此所产生的损失及风险由参选人自行承担。

- 第二部分  参选须知

- 一、比选文件由比选人解释。

1、供应商下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对非政府采购项目活动事项有疑问的，应在下载比选文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的比选损失自负。

2、参选人应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果参选人没有按照比选文件要求提交参选文件，或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，其参选将被拒绝，参选人自行承担责任。

- 二、比选文件的澄清、修改、答疑

1、比选人有权对发出的比选文件进行必要的澄清或修改。

2、比选人可视情取消、延长相关时间。

3、比选人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对比选人具有约束力。

4、参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及参选人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人自负。

5、比选人视情组织答疑会。

- 三、参选报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、参选文件的编写、份数和签署

1、参选人按第七部分“参选文件组成”编写参选文件。参选文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照比选文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致参选文件被误读或查找不到，其责任应当由参选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；参选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经参选文件签署人签字并加盖公章。

2、参选文件（资格审查文件、商务技术标、价格标），明确标注参选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：3份。

3、参选文件正本须打印并由参选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、参选文件的密封及标记

1、参选人应将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2、参选人应将商务技术标正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、价格标须单独密封，不得出现于参选文件其他部分中。

4、密封后参选文件（资格审查文件、商务技术标、价格标）封面分别标明参选文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5、比选人将拒绝接收未按照比选文件要求密封的参选文件。

- 六、参选文件的递交时间

参选文件必须在规定的接收截止时间前送达比选代理人。比选人将拒绝接收在比选截止时间后递交的参选文件。

- 七、比选费用

1、参选人承担参与比选可能发生的全部费用，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目采购代理费按发改价格[2011]534号文标准50%向成交人收取，不足1500元的按1500元收取；本项目预算编制费按苏价服【2014】383号文规定标准的50%向成交人收取；供应商须综合考虑在响应报价内（不单列）。

本项目代理费、预算编制费由成交供应商在领取中标通知书时支付给代理机构。

- 第三部分  项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、项目基本概况

1.项目简介：

南通师范高等专科学校建校120周年纪念柱，以民国时期通师三十周年庆典哥特式石柱为设计蓝本，塑造材质肌理的对比，在赋予了传统石柱的现代符号意义的同时，同时以四校历史建筑为装饰元素，暗喻了百年师范文化，以符号再现了通师发展的新时期精神。

2.项目资料下载：

（1）设计施工图

（2）工程量清单

3.工期和地点

交货或者服务期限：合同签订25个日历天内。

地点：南通师范高等专科学校新校区

4.本次招标工程共分 壹 个标段，相应招标内容如下：南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程施工图纸及工程量清单中所示的内容。

二、响应报价

1.响应报价的范围

响应报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的参选人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是参选人响应报价的共同基础。比选人提供的工程量清单，参选人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、商务技术响应文件准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，比选人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但参选人为满足比选人和设计图纸的要求而必须完成的工作，参选人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时比选人不为此类项目另外支付。

2.响应报价的计价依据

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、费用计算规则和项目指引，由比选人提供工程量，参选人自主报价确定工程造价的计价方式。

3.响应报价方式：

3.1本工程项目采用 3.1.1 方式。

3.1.1固定单价报价方式。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3.1.2固定总价报价方式。参选人报价时应充分理解招标图纸的要求以及设计方案的可行性、进行充分的现场勘查、并核查最高限价编制文件的正确性，同时还需考虑施工期间各类建材的市场风险以及可能存在的政策性风险。招标范围内的工程量按照响应报价一次性包定，结算时费用不调整。招标范围外的工程量风险由发包人承担，工程量按发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

4.响应报价编制要求

4.1采用工程量清单计价方式，参选人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行响应报价。

4.2除参选人自行补充的措施项目外，响应报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与比选人提供的一致。

4.3工程量清单中参选人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

4.4响应报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。参选人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对比选人的优惠。参选人标函中所报设备、材料及其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

4.5 参选人不得擅自改动比选人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向比选人提出，其中清单内容的书面疑问材料经比选人组织核实确认后提供最终工程量清单，参选人在响应报价时，不得增减清单工程量。

4.6 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，参选人均应综合考虑在响应报价中，竣工结算时一律不作调整。

4.7不可竞争费按以下费率计取：（%）

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建 | 安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 | A+B+C-D | / | / |
| 2 |  | 社会保障费 | A+B+C-D | 3.2% | 2.4% |
| 3 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.53% | 0.42% |
| 4 | 现场安全文明施工措施费 | 基本费费率 | A+B1-D | 3.1% | 1.5% |
| 5 |  | 市级标化 增加费 | A+B1-D | / | / |
| 6 |  | 扬尘污染防治 增加费 | A+B1-D | 0.31% | 0.21% |
| 7 | 税金 | 税金 | 除税造价 | 9.00% | 9.00% |

注：

4.7.1计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，B1为单价措施项目费，C其它项目费，D为除税工程设备费。

4.7.2现场安全文明施工措施费率为暂定、最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

4.7.3本项目设暂列金1万元。

4.8参选人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素，所发生的一切费用由参选人自行考虑，并在响应报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由参选人自行考虑，费用包含在响应报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由参选人现场踏勘。

4.9因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各参选人自行考虑，所有费用包含在响应报价中，竣工结算时一律不作调整。

4.10临时设施费、赶工措施费、夜间施工费 、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由各参选人自行报价，该类措施项目费一次性包定，结算时一律不作调整。

4.11本工程垂直运输及安装脚手架由投标单位自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。

4.12参选人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由参选人自行承担，并相互做好成品保护工作，比选人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

4.13承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由参选人自行考虑，并列入响应报价，工程竣工结算时不作调整。

4.14参选人应在响应报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，比选人不再对此项费用另行签证。

4.15 作为一个有经验的承包商，响应报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由参选人承担，比选人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

4.16在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

4.17若参选人在响应报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

4.18参选人确定响应报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

4.19参选人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

4.20中标单位不得拒绝完成比选人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

4.21报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。

4.22投标确定响应报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由参选人考虑在报价中，结算时不予调整。

4.23承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后产生的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各参选人在报价时自行考虑到响应报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

4.24本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供比选人选择，涉及到的价格不再调整。

4.25 其他未尽事宜在书面答疑中明确。

三、付款

项目竣工验收合格付至合同价的80%，审计完成后，付至审计价的95%，余5%为保修金，工程质量保修金待保修期满无质量问题后一次性无息返还。如核减额超过送审额的5%（不含5%）则所有审计费均由承包人支付。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

四、工程建设标准

（一）工程采用的计价规范

1.《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量清单计算规范

2.《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（2014年）

3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）

4.《江苏省安装工程计价定额》（2014年）

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

6.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）

7.《城市雕塑艺术工程工程量清单计价定额》(2014年，全国城雕指导委员会、中国工艺美术学会雕塑专业委员会编制)

8.其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件

（二）本工程采用的技术规范

1.JGJT 399-2016 城市雕塑工程技术规程

2.其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。

上述商务技术响应文件准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

(三）本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。

2.工程主要部位和特殊要求由相关单位讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3.其余见设计院设计说明。

五、供应商应做好安全文明施工措施。施工中的安全责任由供应商负责。

六、样品

1.样品种类：

（1）小模型

要求：数量一件，高度不小于10cm不超过80cm；材质不限。要求按照比例尺缩小表现纪念柱艺术形式，尽可能达到设计图纸效果。

（2）材料样品（封存中标人样品）：

| 序号 | 品名 | 样品规格 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青柿白花岗石 | 厚度2cm左右；大小不小于5*5cm左右 | 主浮雕及前后文字碑刻（四面），要求与设计图材质一致 |
| 2 | 芝麻灰 | 厚度2cm左右；大小不小于5*5cm左右 | 三层踏步铺装，要求与设计图材质一致 |
| 3 | 304不锈钢 | 厚2mm，大小不小于5*5cm左右 | 柱角花不锈钢浮雕，要求与设计图材质一致 |

2.样品递交时间：2022年4月15日13:30至14:30，逾时不予接收；

3.样品递交地址：南通市濠南路32号3号楼3楼开标室；

4.样品接收人：马工，17625437615；

七、工程量清单、图纸

详见附件

- 第四部分  开标和评标

一、比选人组织开标。

参选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和比选人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由评委会对参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的参选文件进行评审。

（一）评审内容

1.参选资格是否符合

2.参选文件是否完整；

3.参选文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据参选文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，参选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其参选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效参选处理;

1.未按照比选文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备比选文件中规定的资格要求的；

3.报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4. 参选文件含有比选人不能接受的附加条件的；

5.不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合专业条件的参选人或者对比选文件作实质响应的参选人不足2家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.参选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效参选或废标的其他情况。

六、二次报价

开启价格标后，所有实质性响应的供应商应当在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于自己前一轮的谈判报价.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评标委员会对参选人资格性、符合性评审后，对合格的参选人由评标委员会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅参选文件的基础上，根据各参选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）参选人资格性、符合性审查

参选人资格性、符合性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

1.商务技术标(70分)

| 序号 | 评分点 | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目响应 | 6 | 主要考察投标人贯穿于投标响应文件中，对于项目的了解情况及用户需求的响应程度：体现百年师范的时代精神，契合学校其他主题文化，组雕之间有区分又有内在联系，且主题鲜明。 通过评审对比各投标人的响应程度，优得5-6分，良得3-4分，一般得1-2分，未提交0分。 |  |
| 2 | 施工方案 | 20 | 主要考察投标人对项目组织安排的理解能力： 1.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（0-4分）； 2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施（0-4分）； 3.文明施工措施（0-4分）； 4.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（0-8分），其中： （a）针对该项目的石材雕刻加工（0-2分）； （b）针对该项目的不锈钢浮雕加工（0-2分）； （c）基础建设（0-2分）； （d）安装（0-2分）。 |  |
| 3 | 材料样品 | 6 | 样品均应与设计图要求一致。因需对中标人样品进行封存，故没有提供者得0分： 1、青柿白花岗石（合格得2分）；2、花岗石材芝麻灰（合格得2分）；3、与设计一致的304不锈钢（合格得2分）。每样除合格外一律为不合格，计0分。 |  |
| 4 | 模型制作 | 24 | 模型制作为本次招标最为重点的考察内容，目的根据投标人模型制作工艺水平，评判其图纸的三维转换及艺术造型加工能力。未满足采购项目需求清单内对应的设计要求的雕塑作品小样不列入评审范围。没有提供者得0分：1.外观造型（1-6分）；2.制作工艺（1-6分）；3.细节呈现（1-6分）；4.环境搭配（1-6分）。 |  |
| 5 | 类似业绩 | 5 | 各投标人完成的同类业绩的单项情况：每提供一个合同业绩的，得1分。注：以上同一业绩不重复得分，本项最高得5分。每宗业绩需同时提供中标通知书、验收报告及相关合同的复印件，提供不全或不提供均不得分。 |  |
| 6 | 人员配置 | 5 | 人员的配置情况：对该项目负责人及相关技术人员的职称、专业、学历、是否具备中国雕塑学会、中国工艺美术学会雕塑专业委员会、中国美术家协会会员证书等情况进行对比评审，优得4-5分；良得2-3分；一般得0-1分。（投标文件无提供人员相关证明文件复印件不得分） |  |
| 7 | 售后服务 | 4 | 根据投标人售后服务机构设置及人员配置、售后服务措施、服务响应时间、质保期、工程质量保修承诺等情况进行评审打分，优得4分；良得2-3分；一般1分。 |  |

2.价格分（30分）

（1）只有通过资格审查的参选人，才能参加价格标的评标。

（2）确定有效报价：有效报价是指参选人参选响应报价低于或等于比选人设定的最高限价，参选响应报价高于最高限价的为无效报价，作废标处理。

无效报价、被宣布为废标的参选响应报价均不参与评标基准价的计算。

（3）价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／最后投标报价)*100*30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3.由于评分主要根据参选文件提供的资料进行，参选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的参选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖参选人公章。

八、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的并列。参选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

九、其他注意事项

1.在比选、开标时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向参选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，比选人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，比选人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质询。比如：比选人在开标中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

十、中标通知

中标结果在南通教育网、南通师范高等专科学校网公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分   建设工程施工合同主要条款

- 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：  南通师范高等专科学校

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。招标文件及本合同中所有发包人的权利和义务，均由代建单位行使。

- 一、工程概况

1.工程名称：南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程

2.工程地点：南通师范高等专科学校开发区校区

3.工程立项批准文号：   /

4.资金来源：自筹

5.工程内容：施工图及工程量清单所包含的所有工作内容。

6.工程承包范围：施工图及工程量清单所包含的所有工作内容。

- 二、合同工期

工期总日历天数：25 日历天。

（计划开工日期：2022年 4 月 17 日,计划竣工日期：2022年 5月 12  日。）

- 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥       元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

- 五、项目经理

承包人项目经理：        。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于2022年   月   日签订。

- 十、签订地点

南通师范高等专科学校

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自本合同双方盖章、签字后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

- 第二部分  通用条款

具体详见(GF-2013-0201)

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文

件；（2）招标文件书面答疑等补充文件；（3）发包人认可的设计变

更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：      ；

资质类别和等级：         ；

联系电话： /   ；

电子信箱： /    ；

通信地址： /   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.2 永久占地包括：   /    。

1.1.3.3 临时占地包括：   /   。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，原则上以最新最严格的为准。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充文件；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）招标文件及修改、补充文件；（5）投标函及其附录；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。

1.5承包人文件

1.5.1 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

除非发包人代表在其授权范围内在承包人发出的工程联系单或其他文件上签署明确意见，否则发包人代表或发包人其他职员的签名仅表示发包人对该文件的签收，不作为发包人意见或结算依据。

1.6.2 发包人接收文件的地点：工地现场；

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点： 工地现场      ；

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点： 工地现场  ；

监理人指定的接收人为：  /  。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： /      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供的有关资料的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /               。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /                   。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：     /         ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使发包方的权利和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外），施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.2.3逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此延误的工期，增加的费用由承包人自行承担，承包人不得向发包人主张任何因此增加的费用或损失。”

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：  /    。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人应按要求，向发包人提供3套完整的符合要求的竣工资料和工程报告，并提供一套电子版竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数： 叁套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经市档案馆验收合格。

（2）承包人应履行的其他义务：分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，并承担相关费用。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按文明工地现场要求组织施工。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：视具体情况协商解决。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：      ；

建造师执业印章号：     ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每周有5天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于6小时，离开施工现场必须向发包人请假。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，承包人向发包人支付2000元违约金；累计出现6次，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理，同时承包人须向发包人支付5万元违约金。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金人民币5万元。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金人民币5万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按每人次2万元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及发包人现场代表书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按更换每人次1万元向发包人支付违约金，发包人认为更换后的人员未能履职的，有权责令限期调整，如承包人拒绝再次更换的，需按照3.3.3的标准支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每次1000元的标准向发包人支付违约金。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人有权解除本合同，并不予退还全额履约保证金，所造成的责任与损失均由承包人承担 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行转账

①本工程履约保证金为中标价的10%（其中：其中3%作为质量履约保证金，3%作为工期保证金，2%作为安全文明履约保证金，1%作为竣工(含结算)资料保证金，1%作为工程廉政保证金）。

② 中标通知书发出后10日内，承包人按招标文件规定的金额缴纳履约保证金给招标人，若未能及时缴纳，承包人每延迟一天按应缴纳的履约保证金金额的万分之五向发包人支付违约金，违约金在结算时不予退还。

如按照本合同相关约定发包人有权没收全部或部分履约保证金但承包人未足额缴纳履约保证金的，则发包人有权要求承包人支付相当于该可没收的履约保证金金额的违约金。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 对本工程施工阶段及保修阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息管理、合同管理、组织协调施工现场和各方关系。

关于监理人的监理权限： 详见监理合同 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

职    务：       ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：    /    ；

电子信箱：    /    ；

通信地址：     /   ；

关于监理人的其他约定：   /  。

4.3监理人的指示

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人工期延误的，由发包人承担工期延误的相应责任，费用不予增加。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在72小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /              ；

（2）               /              ；

（3）               /              。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的代建单位、监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /    。

关于工程奖项的约定：    /   。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此延误的工期，增加的费用由发包人和承包人协商解决。

5.1.3 本条增加约定“承包人还需赔偿发包人因此遭受的全部损失。”

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

5.4不合格工程的处理

5.4.1因发包人原因造成工程不合格的，由此延误的工期由发包人承担，增加的费用由发包人和承包人协商解决。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)承包人应严格按相关法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员。

（3）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

（4）承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经工程师审查签字确认后方可使用。

（5）承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

（6）承包人应当在施工现场建立安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（7）在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.2文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承包因自身原因违反有关规定造成的碎石和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并至甲方指定场所：交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至甲方指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金，且必须承担由发包人指定其它单位清理垃圾所产生的费用。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

6.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，在工程进度款中支付，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

- 7. 工期和进度

7.1 施工进度计划

7.1.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料后3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.2开工

7.2.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内 。

7.2.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.3 工期延误

7.3.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因延误，工期顺延，但须以书面签证为准。

7.3.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期则工期履约保证金不予退还，施工赶工措施费不予支付，并且承包人需按1000元/天的标准向发包人支付违约金；如延期超过10天，则超过10天以外的部分承包人需按2000元/天的标准向发包人支付违约金。如延期竣工超过15天，则发包人有权解除本合同并没收全部履约保证金。

7.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

- 8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       /       。

8.2 施工设备和临时设施

8.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定     。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定     。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       /          。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款约定 。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）工程设计变更、补充按照相关规定执行；（2）承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，应先征得发包人的同意；（3）工程变更价款调整：详见本合同专业条款12.1条。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3日内    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7日内    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：施工期间各类建材的市场风险、施工机械（退）场费、除规费和税金以外的政策性风险、工程实施范围内外可能出现的阻扰施工等所有风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。承包人在投标时已仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子母的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已充分考虑在投标报价中，竣工结算时不做任何调整。

双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包人要求并认可的设计变更；（2）发包方认可的签证及技术核定单。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

②因非承包人原因引起原有的工程量清单项目的工程量增减，工程量按实调整，单价参照投标单价。

③因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率且不高于标底费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同没有约定的按合同执行。

④综合单价如须调整，按以下办法执行：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

⑤因承包人原因引起的工期延误、工程重大变更或分部分项工程量增减，量价一律不调整，由承包人自行承担。

⑥上述合同价款调整方法：所有涉及价款调整的项目，均须由承包人提出调整方案及明细报发包人审核通过后方可计入造价，如发包人审核不通过不得作为结算依据，承包人不得有任何异议。

12.2计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）等。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程竣工验收合格后付至合同价的80%；经审计结束后付至审定价的95%，留5%作为质量保修金。质量保修金待保修期满无质量问题后无息返还。

特别提醒：每次支付前，承包人必须出具符合南通市税务部门要求的税率为9%的增值税专用发票。

履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况退还（无息）。

- 13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料清运处现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则如发生相关费用，承包人同意由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并按5000元/天向发包人支付违约金（自应退出现场之日起计算至实际清理完毕之日）。。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请：见通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计结束后30天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人在签发竣工付款证书后30天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 由双方协商 。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单30天内  。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内 。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 详见质量保修书 。

15.2 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： 扣留  。

15.2.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证修保函，保修金额为：    /     ；

（2）  5%的工程款；

（3）其他方式: /。

15.2.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算付款时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式:    /   。

关于质量保修金的补充约定：     /      。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内 。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 免除 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行协商   。

（7）其他：      双方另行协商      。

16.1.2 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

（1）若因承包人原因未按发包人指定的时间开工，则按延期每天1000 元向发包人支付违约金；若超过十五天（含十五天），发包人有权解除合同，全部履约保证金不予退还。

（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，若施工过程中或工程竣工验收时发现由于承包人原因出现严重的安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求，或明显无法按期完工的或造成施工质量存在严重缺陷经发包人责令停工和返工但承包人拒绝返工的；则发包人有权解除合同，并限令承包人退场，且全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，承包人还应承担赔偿发包人损失的责任。

（3）若承包人在施工过程中出现质量问题，除责令整改外，发包人可要求承包人根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向发包人支付违约金，并且发包人可视情形根据本合同其他约定行使有关解除合同的权利。

（4）承包人确保工程竣工时必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，没收全部履约保证金，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。

（5）无论任何理由，承包人未经发包人许可不得擅自停工，否则发包人有权单方面解除合同，并要求承包人限期退场，承包人接到退场通知后必须无条件退场，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，且全额履约保证金不予退还。

（6）如在发包人解除合同后，承包人不按期退场的，每拖延一天，应向发包人支付违约金人民币 5000 元。

（7）承包人须在保函到期前30日，提交同等金额的新保函更换原保函，否则视同违约，承包人须另行支付违约金50000元。

16.2.1承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人按本协议约定支付违约金或赔偿发包人全部经济损失并承担相关法律责任。

16.2.2 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过十五天;b. 由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c承包人未经发包人许可擅自停工;d. 承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e.承包人将本工程转包或违法分包的；f.合同中规定的其他情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自认灾害。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

发包人投保内容： 无 。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无 。

承包人投保内容： 按通用条款执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：           /         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

- 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用条款执行 。

选定争议评审员的期限：  按通用条款执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 按通用条款执行 。

其他事项的约定：      /       。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 按通用条款执行 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向  南通  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地  人民法院起诉。

19.3补充条款

1、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

2、竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后两个月内提供完整的竣工结算资料。承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

3、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。

4、施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、规划、国土、水利、港监、海事、航道、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公路、绿化、市政养护管理等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。

5、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

6、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

7、承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

8、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清理达到进场时标准（或双方另行商定），环卫部门预收保证金由乙方负责清退。

9、承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

10、甲方代扣，代乙方支付的所有费用应从工程款中扣除。

11、本工程施工过程中，承包人须遵守发包人关于安全、文明施工的相关规定。不得影响发包人的正常生产.

12、结算审计时，施工单位同意扣除合同内未实施部分。

13、本工程不得转包或违法分包，否则一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算。

14、本工程采用一般计税法。

15、工程结算价以建设单位（代建单位）委托的第三方审计机构的审定价为准。建设单位委托的第三方审计机构审计，经审核后，核减率（核减率=核减核/送审数*100%）超过送审数的5%（>5%）时，核减率超过5%以外的审计费用由承包人承担。（核减额=送审数-审定价），核减额包含施工过程中的技术核定单、签证、图纸会审等预审核减额。

附件1：

- 工程质量保修书

发包人（全称）：南通师范高等专科学校院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．本工程质量保修期为    2   年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此产生的费用由承包人承担。。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，如无法判定责任方的，由承包人承担保修费用。工程质量保修金为工程总价（审计后）的5%

六、双方约定的其他工程质量保修事项：        /      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：南通师范高等专科学校

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式拾份，发包人执陆份，承包人执肆份，具有同等效力。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

附件3:

安全协议

甲方（全称）：南通师范高等专科学校

乙方（全称）：

为了达到安全、文明施工，工作做到职责分清，责任明确，乙方进入施工现场必须做到以下几点：

1、乙方所有施工人员必须进行安全教育，严格按规范要求执行，特种作业操作证及高空作业人员必须持证上岗。

2、进入施工现场必须无条件服从双方安全管理。

3、严禁在高空乱扔杂物。

4、严禁擅自动用与本项目施工无关的甲方设备，需用时即派专人与甲方联络，经同意后方可使用，用后即返还。

5、严格遵守甲方和本公司制定的一切规章制度和操作规程，当安全与施工发生冲突时，坚持以安全为主的原则。

6、严禁在施工工区内串岗，看书刊杂志；有打架斗殴，一经发现，必须严肃处理。

7、施工现场做好安全保卫工作，材料统一保管。

8、因乙方原因造成的安全事故由乙方负责自理，安全责任与甲方无关。

9、此协议一式拾份，发包人执陆份，承包人执肆份，签字即生效。

甲方（签章）：                                   乙方（签章）：

时间：                                          时间：

- 第六部分  质询提出和处理

一、质询的提出

1、质询人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2、领取比选文件的供应商应根据第二部分“参选须知”中“第一款”“第1项”的约定提出询问。

3、提出质询时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质询人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给比选人。参选人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次采购有质询的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质询。质询人应在质询有效期内以书面形式提出《质询函》，《质询函》内容应包括质询事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质询人应保证其提出的质询内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质询函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

比选人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质询函》的受理和回复

1、《质询函》须由质询人的法定代表人或参加本次采购授权人送达采购单位和比选人。

2、对符合提出质询要求的，采购单位和比选人签收并出具《质询受理通知书》。在处理过程中，发现需要质询人进一步补充相关佐证材料的，请质询人在规定的时间内提供，质询回复时间相应顺延。质询人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质询。

3、对不符合提出质询要求的，出具《质询退回通知书》并提出相关补充材料要求，质询人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质询。

4、采购单位、比选人负责将质询人提出的质询相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质询人。

必要时，可向被质询人转发《质询函》及相关佐证材料。被质询人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质询人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质询事项。

5、因质询情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、比选人以书面形式通知质询人，可适当延长质询回复处理时间。

三、质询处理

1、质询成立的处理。比选人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质询不成立的处理。

1）质询人书面《申请撤回质询函》的，不作违约处理。

2）质询人在规定的时间内不配合进行质询调查处理的，按自动撤回《质询函》处理。

3）质询人不按《质询函》格式就提出质询的，作违约处理，视情列入不良供应商名单。

4）质询人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质询成立的，比选人请质询人补充相关佐证材料，仍不能证明其质询成立的，作违约处理。比选人有权将质询人列入不良供应商名单。

5）质询人不能提供相关佐证材料的，比选人已指出，质询人仍然坚持提出质询的，作违约处理。比选人有权将质询人列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他比选人举证无依据的质询，作违约处理，比选人有权将质询人列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质询给予质询人1年内禁入由比选人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在学校相关媒体予以披露。

7）质询人承担使用虚假材料或恶意方式质询的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。比选人有权对其在1至3年内禁入由比选人组织的采购活动的违约处理。

五、《质询函》、《质询回复函》，质询、举报不成立的等相关情况，视情在学校相关媒体予以披露。

- 第七部分 参选文件组成

参选文件由资格审查证明文件、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查文件（不能出现报价，一正三副，单独密封并牢固装订）：

1.参加比选的参选响应函（格式见附件一）；

2.法定代表人身份证明书及本人身份证复印件（格式见附件二）;

3.法定代表人授权委托书原件，参选代表本人身份证复印件（参选代表身份证原件随身备查，格式见附件三）；

4.具有有效的营业执照且经营范围包含“雕塑”相关内容，提供营业执照（副本）复印件加盖公章；

5.提供企业安全生产许可证复印件加盖公章；

6.符合本项目资格要求的书面声明；

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

注：除上述要求外，简化对供应商资格条件等的形式审查，不要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

二、商务技术标（不能出现报价；一正三副，单独密封牢固装订）：

1.类似业绩。

2.施工方案。

3.…………

4.为方便评委评审，请参选人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5.评标办法中未涉及的事项，参选人认为需要提交的其他资料。

三、价格标：四份（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术标部分：

1.参选报价表。

2.已标价的工程量清单

附件一：参选响应函

响  应  函

致：南通师范高等专科学校：

根据贵方为             项目的比选公告，我方           　　（参选人名称）作为参选人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本参选的一切事宜。

一、在此提交的参选文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“参选须知”要求编制的参选文件资格审查文件【正本壹份，副本叁份】

（二）按“参选须知”要求编制的参选文件商务技术标【正本壹份，副本叁份】

二、我方己完全明白比选文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本参选文件的有效期自参选截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了比选文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，参选人在参选有效期内撤回参选，其参选保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与参选有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行比选文件以及比选文件修改书（如有）中的全部责任和义务，缴纳合同价5%的履约保证金，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本比选有关的函件请发往下列地址：

地 址

电 话

传 真

电子邮件

参选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 附件二：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（参选人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：（盖公章）：

日期：年月日

- 附件三：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通师范高等专科学校：

（参选人全称）法定代表人                  授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称）比选，全权处理比选活动中的一切事宜。

| 全权代表 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 邮编 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 详细 通讯地址 |  |  |  |
| 身份证复印件粘贴处 |  |  |  |

参选人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件四：

- 符合本项目资格要求的书面声明

南通师范高等专科学校：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

参选人（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 附件五：报价表

报价表

| 序号 | 比选项目名称 | 参选响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程招标（首次报价） |  | 承诺：如中标，完全响应比选文件要求。 |
| 2 | 南通师范高等专科学校120周年校庆纪念柱工程招标（现场报价） |  | 承诺：如中标，完全响应比选文件要求。 |

参选人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1.本表式不得自行改动。价格标须单独密封，不得出现于技术标中。

2.参选文件密封提交时只需填写首次报价，现场报价将在开标现场填写，只需填总价，投标综合单价同比下浮。

附件六：已标价的工程量清单

已标价的工程量清单

已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料(工程设备)暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等；